ComputeAstra

从用户需求到分布式算力使用

整体产品规划文档  V0.1

核心命题 用户真正需要的不是一台服务器，而是完成一次计算。ComputeAstra 的长期目标，是把“描述需求 → 构建环境 → 找到算力 → 自动执行 → 返回结果”做成一条完整链路。

文档定位：产品母文档 / 长期规划 / 后续专题调研索引

适用范围：产品、技术、算法、商业模式与研发路线讨论

版本：V0.1  |  状态：方向性规划，结论与待验证项分离

项目名称：智算星枢 ComputeAstra

2026 年 9 月

0  文档使用说明

这是一份“母文档”：先固定产品问题、架构边界和研发顺序，再逐步补充市场证据、竞品证据和技术验证。

V0.1 的使用原则 本版不追求把所有问题一次性研究完。对已经形成共识的内容写入“规划结论”；对尚未验证的内容写入“待调研 / 决策门”。后续调研应优先回答这些问题，而不是继续无边界扩展功能。

目录

1. 产品问题与长期愿景

2. 用户需求与产品入口

3. 从需求到结果的完整链路

4. 平台总体架构

5. 核心领域对象

6. 十个关键产品模块

7. 分布式算力供给与 Compute Adapter

8. 用户体验目标

9. 三阶段产品演进

10. 近期 MVP 与研发优先级

11. 关键技术原则、边界与风险

12. 后续专题调研大纲

13. 决策门与阶段性指标

14. 文档体系与后续维护方式

附录 A. 术语表

规划结论 / 待验证的标记规则

| 标记 | 含义 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 【规划结论】 | 当前已形成产品共识，可作为研发和产品设计依据 | 后续若有新证据再更新，不因调研未完成而阻塞开发 |
| 【待验证】 | 方向合理，但需要原型、Benchmark、用户访谈或技术 PoC | 必须进入调研任务，不直接写成对外结论 |
| 【暂不做】 | 当前阶段投入产出比低或技术边界过大 | 明确排除，避免路线失控 |

1  产品问题与长期愿景

从“卖服务器”切换到“完成计算”，重新定义 ComputeAstra 的产品边界。

1.1 用户真正购买的不是服务器

传统算力平台通常从资源出发：先让用户选择 GPU、CPU、显存、地域和镜像，再要求用户完成环境配置、数据上传、任务执行和结果回收。这个流程隐含了一个前提：用户既懂自己的任务，也懂底层基础设施。

ComputeAstra 的长期假设是：大多数用户真正关心的是“这个任务能否按预算、按时间、可靠地完成”，而不是某一台具体服务器。

【规划结论】长期产品定位 ComputeAstra = Task-to-Compute Platform。用户描述需要完成的计算，平台负责把需求转化成可执行任务，并在分布式算力网络中完成资源发现、选择、执行、恢复、结果交付和结算。

1.2 产品价值层级

| 层级 | 用户仍需做什么 | 平台承担什么 | 产品价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 资源市场 | 自己判断资源、自己部署 | 发现与租赁 GPU | 降低资源获取成本 |
| L2 任务托管 | 提供代码/镜像/启动方式 | 部署、排队、运行、监控 | 降低使用门槛 |
| L3 智能路由 | 描述任务目标与约束 | 估算资源、选择节点、执行与恢复 | 隐藏基础设施复杂性 |
| L4 计算代理 | 只表达“我要完成什么” | 端到端完成任务 | 用户购买“任务完成能力” |

1.3 长期一句话

对外可收敛为 连接分散算力，让用户从“选择服务器”转向“提交任务”。

2  用户需求与产品入口

不同用户不应被迫使用同一套“租服务器”流程。

2.1 三类核心任务形态

| 用户想做的事 | 用户语言 | 平台抽象 | 典型入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时开发 / 调试 | “给我一个能用的 GPU 环境” | Interactive Session | Web / SSH / VS Code / Jupyter |
| 完成一次计算 | “把这个训练、渲染或批处理跑完” | Job / Task | Web / CLI / Desktop Agent |
| 长期对外提供能力 | “把模型或程序持续部署起来” | Service | Web / API / Git |

2.2 用户可接受的输入形态

| 成熟度 | 用户提供 | 平台要补齐的能力 |
| --- | --- | --- |
| Level 1 | 已有 Docker Image | 直接拉取并运行 |
| Level 2 | Git 仓库 + Dockerfile | 自动 Build、缓存、部署 |
| Level 3 | 只有代码仓库 / 本地目录 | 自动识别依赖、生成 BuildSpec / Dockerfile、沙箱验证 |
| Level 4 | 自然语言需求 + 项目文件 | Task Agent 分析任务、生成执行规格并提出必要约束 |

【规划结论】入口设计原则 用户可以选择“专业模式”直接给出镜像和资源规格，也可以使用“自动模式”只提交代码与目标。平台应支持由显式控制逐步过渡到自动托管，而不是强迫所有用户采用 Agent。

3  从需求到结果的完整链路

将一次计算任务拆成 11 个连续环节，明确平台究竟要“吃掉”哪些复杂度。

| 阶段 | 模块 | 输入 / 关注内容 | 用户价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 用户需求 | 目标、预算、时间、代码/数据 | “我要完成什么？” |
| 1 | Task Agent | 识别任务类型、依赖、启动方式、约束 | 把需求转成结构化任务 |
| 2 | Environment Builder | 代码 / Dockerfile / 依赖 | 生成可复现运行环境 |
| 3 | Resource Planner | 任务特征、Profiling、历史 Benchmark | 估算 GPU/CPU/RAM/磁盘/网络 |
| 4 | Compute Discovery | 实时资源目录、价格、状态、信任等级 | 找到“哪里可以跑” |
| 5 | Compute Router | 成本、时间、可靠性、数据位置、策略 | 决定“应该在哪里跑” |
| 6 | Data Staging | 代码、数据、镜像层、缓存 | 把运行所需内容送到节点 |
| 7 | Distributed Runtime | 容器/沙箱/MicroVM、Secret、网络 | 安全启动任务 |
| 8 | Scheduler & Recovery | 排队、心跳、重试、Checkpoint、Failover | 让任务持续跑到完成 |
| 9 | Artifact / Result | 模型、日志、文件、指标 | 结构化交付结果 |
| 10 | Metering & Settlement | 资源占用、价格、供给方、平台规则 | 计费、结算、审计 |
| 11 | Learning | 历史执行、故障、性能、成本 | 让下一次规划与路由更准确 |

端到端目标 用户侧最终应收敛成：Submit Task → Running → Completed → Result。镜像、节点、SSH、环境、重试、释放资源等细节默认由平台托管，仅在专业模式下暴露。

4  平台总体架构

以任务为主轴，上层吸收用户需求，下层连接任意可执行算力。

4.1 七层架构

| 层 | 主要组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| ① Access Layer | Web Console / CLI / Desktop Agent / API / IDE Integration | 接收任务、展示状态、交付结果 |
| ② Task Intelligence | Task Agent / TaskSpec Builder / Policy | 把用户意图转为可执行规格 |
| ③ Build & Plan | Environment Builder / Profiler / Resource Planner | 构建环境并估算资源 |
| ④ Compute Control Plane | Discovery / Resource Graph / Router / Scheduler | 统一发现、选择、预定和调度资源 |
| ⑤ Execution Plane | Worker / Compute Adapter / Sandbox / Runtime | 在异构节点上安全执行任务 |
| ⑥ Data & Artifact Plane | Dataset / Cache / Sync / Artifact Store | 处理代码、数据、镜像和结果的流动 |
| ⑦ Commerce & Governance | Metering / Pricing / Settlement / Trust / Audit | 计费结算、信任、审计和规则 |

4.2 核心架构关系

任务主线 User Request → TaskSpec → ResourcePlan → ExecutionPlan → Runtime → Artifact / Result

资源主线 Worker / IDC / 企业集群 / 外部云 → Compute Adapter → Resource Graph → Compute Router

数据主线 Source / Dataset / Image → Cache & Transfer → Runtime → Artifact Store → Local / API

5  核心领域对象

先把“统一语言”定义清楚，再扩展具体功能。

| 对象 | 定义 | 关键字段（示意） | 重要性 |
| --- | --- | --- | --- |
| TaskSpec | 用户需求的标准执行描述 | command、env、inputs、outputs、resource constraints、checkpoint policy、network、secrets | 平台最核心的中间语言 |
| ResourcePlan | 任务需要什么资源 | GPU type/VRAM、CPU、RAM、disk、bandwidth、estimated runtime | 把任务需求与资源选择解耦 |
| Node / Resource | 一份可调度算力 | hardware、driver、network、location、availability、price、trust、benchmark | 统一描述异构供给 |
| ExecutionPlan | 一次具体执行方案 | selected node、data route、runtime、retry/failover、cost estimate | Router 的输出 |
| Artifact | 任务产生或需要持久化的对象 | checkpoint、model、dataset、logs、metrics、result files | 支持恢复与结果交付 |
| Reservation | 对算力的时间与资源占用 | node、time window、resource slice、lease | 解决预定和并发冲突 |
| Settlement | 一次执行对应的计费与分账 | metering、user charge、provider revenue、platform fee | 交易闭环 |

【规划结论】TaskSpec 的战略意义 TaskSpec 不只是后端参数对象，而是“用户需求 ↔ 异构算力”的标准中间语言。后续 Agent、Router、Scheduler、Runtime 都围绕 TaskSpec 工作。

6  十个关键产品模块

从“能运行”到“无感运行”的完整能力栈。

| 模块 | 核心职责 | 规划判断 |
| --- | --- | --- |
| 1. Task Agent | 识别训练/渲染/推理/批处理等任务；生成或补齐 TaskSpec。 | P3：在底层能力稳定后提升自动化。 |
| 2. Environment Builder | 支持 Image、Dockerfile、Git、Source；自动构建、缓存和沙箱验证。 | P1：直接解决“用户自己打镜像”的高摩擦问题。 |
| 3. Resource Planner | 静态分析 + 小规模 Profiling + 历史 Benchmark，给出资源规格和时间/成本估计。 | P2：先规则化，再逐步数据驱动。 |
| 4. Compute Discovery | 实时维护异构节点的规格、价格、可用性、信誉和性能。 | P0：第一阶段资源网络基础。 |
| 5. Compute Router | 在成本、时间、可靠性、数据位置和策略之间做决策。 | P1/P2：从人工选卡升级为自动选算力。 |
| 6. Data Plane | 代码/数据/镜像/Artifact 的上传、缓存、增量同步与数据本地性。 | P2：规模化后决定真实完成时间。 |
| 7. Distributed Runtime | 隔离用户代码、注入 Secret、网络控制、GPU 透传、健康检查。 | P0：分布式第三方算力的安全底座。 |
| 8. Scheduler & Recovery | Queue、Reservation、Heartbeat、Retry、Checkpoint、Resume、Failover。 | P0/P1：任务托管的核心。 |
| 9. Artifact & Result | 自动识别模型、日志、指标、渲染文件等并同步回用户。 | P1：避免 SSH/SCP 成为必要步骤。 |
| 10. Metering & Learning | 计量、计费、分账；积累性能/故障/价格数据用于后续规划。 | P0 计费；P2 数据闭环。 |

6.1 一个重要取舍：Agent 不是最先做的核心

Agent 能显著改善体验，但它建立在 TaskSpec、Runtime、Router、Scheduler、Artifact 等基础能力之上。若底层执行不可复现、不可恢复、不可观测，Agent 只会把失败过程自动化。

【暂不做】 不要在第一阶段追求“任何项目一键自动理解并运行”的全自动 Agent。先把标准任务稳定跑通，再逐步扩展自动分析与自动修复。

7  分布式算力供给与 Compute Adapter

把“谁拥有机器”与“平台如何执行任务”彻底解耦。

7.1 可能的底层资源来源

| 资源类型 | 典型来源 | 接入特点 | 策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台 Worker 节点 | 个人 / 小团队 / 实验室 | 高度异构、价格灵活、稳定性差异大 | 先建立统一 Worker Runtime 与信任等级 |
| 企业 / 高校集群 | 闲置服务器、实验室集群 | 已有权限体系、可能有 Slurm/K8s | 通过 Adapter 接入，不要求改造底层 |
| IDC / 算力中心 | 标准 GPU 服务器 | 稳定性高、可谈长期资源 | 作为高等级节点 |
| 外部 GPU Cloud | 第三方算力服务商 | API 相对标准、价格与库存动态 | 未来作为上游资源池而非必然竞品 |
| Kubernetes / Slurm | 用户已有基础设施 | 用户自有资源，不一定产生交易 | 让 ComputeAstra 成为统一任务入口 |

7.2 Compute Adapter 的统一接口

| 能力 | 统一接口应回答的问题 |
| --- | --- |
| Discover | 这里有什么资源？规格、驱动、价格、状态是什么？ |
| Reserve | 能否为某任务预留资源？何时开始、多久有效？ |
| Prepare | 如何准备镜像、数据、Secret 和网络？ |
| Run | 如何启动 / 停止 / 查询一次执行？ |
| Observe | 如何获得日志、指标、心跳和故障原因？ |
| Recover | 是否支持重试、Checkpoint、Resume？ |
| Collect | 如何回收 Artifact 和结果？ |
| Meter | 实际消耗了多少资源，如何形成账单？ |

【规划结论】平台战略位置 个人 4090、企业集群、IDC、外部云都可以被视为不同 Compute Adapter。长期竞争优势不一定是“拥有最多 GPU”，而可能是“拥有任务入口 + 最强的资源路由与执行能力”。

8  用户体验目标

让远端算力尽可能表现得像“本机能力的延伸”。

8.1 三个主要入口

| 入口 | 适合用户 | 目标体验 |
| --- | --- | --- |
| Web Console | 普通用户 / 运营用户 | 创建任务、选择自动/专业模式、查看进度与结果 |
| CLI | 开发者 / 算法工程师 | ca run python train.py；日志实时回传；完成后同步 Artifact |
| Desktop Agent | 本地软件用户 / 渲染 / AI 工具 | 识别本机算不动的任务，提供“使用外部算力” |

8.2 目标交互：Local Compute Overflow

示例 本机任务出现 CUDA OOM / 预计执行时间过长 → Agent 识别任务资源需求 → 提示外部运行方案（预计时间 / 费用）→ 用户确认 → 自动同步环境与数据 → 远端执行 → 结果回到本地。

8.3 用户默认不需要感知的内容

节点属于谁、具体 IP 与 SSH 细节

镜像仓库、镜像层与构建缓存

失败后的重试与资源释放

资源方结算

数据如何跨节点传输

底层是 Worker、IDC、Kubernetes 还是外部云

专业模式 专业用户仍可覆盖默认策略：指定 GPU / region / provider / image / spot policy / data location / trust level。自动化必须可解释、可覆盖。

9  三阶段产品演进

把既有“交易市场 → 任务托管 → 分布式算力云”统一为一条连续能力演进路线。

| 阶段 | 核心问题 | 用户能力 | 平台核心建设 | 不追求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — Compute Supply | Where can I get compute? | 选择并租用节点；完成基础远程使用 | Worker、资源目录、交易、计费、节点状态、基础 Runtime | 复杂自动打包、跨云路由、任意任务恢复 |
| Phase 2 — Task Runtime | How do I run my workload? | 提交代码/镜像/启动脚本，平台托管任务 | TaskSpec、Environment Builder、Job Scheduler、Artifact、Checkpoint/Retry | 多机分布式任意迁移、完全自动 Agent |
| Phase 3 — Compute Router | Where should this task run? | 只描述目标/约束，由平台自动选算力 | Resource Planner、Resource Graph、Router、多资源池、数据感知、Failover | 一次性自建所有底层资源 |

9.1 对用户的统一叙事

外部不必强调三套产品 三个阶段最终都服务于同一个用户体验：Submit Task → Get Result。Phase 1 建供给，Phase 2 建执行，Phase 3 建自动路由。

9.2 建议与 12 个月业务节奏对齐

| 时间 | 产品重点 | 验证目标 |
| --- | --- | --- |
| 0–3 个月 | Phase 1 稳定 + Phase 2 最小闭环 | 真实节点稳定接入；镜像/代码任务能够排队、运行、计费、回收结果 |
| 3–6 个月 | Environment Builder + Scheduler + Artifact | 降低部署门槛；找到 2–3 类高频 Job 场景；形成可重复使用流程 |
| 6–12 个月 | 多资源池 Router + 可靠性能力 | 接入不同类型算力；自动选择资源；建立长期合作和资源调度数据 |

10  近期 MVP 与研发优先级

先跑通“标准任务在分布式节点上稳定完成”，再追求更高层自动化。

10.1 P0：必须先稳定

| 能力 | 最小定义 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| TaskSpec v1 | 镜像 / 命令 / env / input / output / resources / timeout / retry | 同一任务可在不同节点复现执行 |
| Worker / Adapter v1 | 注册、心跳、资源上报、启动/停止任务、日志与状态 | 节点断线/重连状态一致 |
| Runtime v1 | 容器隔离、GPU 使用、目录挂载、Secret 基础能力 | 用户代码不直接操作宿主机关键资源 |
| Scheduler v1 | Queue、Reservation、分配、超时、基础 Retry | 多个任务/节点并发时无重复分配 |
| Metering v1 | 按实际执行时间 / 资源计量 | 任务、订单、执行、结算可追溯 |
| Artifact v1 | 结果目录 / 日志持久化与下载 | 任务完成后无需 SSH/SCP 获取核心结果 |

10.2 P1：直接提升产品可用性

Git + Dockerfile 自动 Build；构建缓存；镜像版本管理

Source → 自动生成 BuildSpec / Dockerfile 的受限场景 PoC

任务创建向导：从“选机器”切换为“提交任务”

基础 Compute Router：在满足资源约束的节点中按价格 / 可靠性排序

Checkpoint / Resume 协议（先支持显式 checkpoint 的任务）

CLI：ca run / ca status / ca logs / ca artifacts

10.3 P2 / P3：后续能力

Profiler + Resource Planner

数据本地性与大文件增量同步

多资源池 / 外部云 Adapter

自动 Failover 与跨节点恢复

Desktop Local Overflow Agent

自然语言 Task Agent

多机 / 多 GPU 分布式运行

【暂不做】任意进程透明迁移 第一阶段只做 Job-level Recovery：任务通过显式 Checkpoint / Artifact 恢复。不要把“运行中任意程序瞬时迁移”作为短期目标。

11  关键技术原则、边界与风险

分布式第三方算力最大的难点，不是“启动 Docker”，而是异构、信任、数据和故障。

| 主题 | 规划原则 | 主要风险 / 待验证 |
| --- | --- | --- |
| 安全隔离 | 用户代码与资源方宿主机相互隔离；Secret 按任务注入；最小权限网络 | 容器隔离是否足够？哪些节点需要 MicroVM / 更强沙箱？ |
| 资源可信度 | 节点设置 Trust Level / Reputation / Benchmark / Failure Rate | 个人节点是否适合敏感数据和长任务？ |
| 可复现环境 | Build 产物版本化；依赖和 CUDA/Driver 兼容性显式化 | 自动生成环境的成功率和调试成本 |
| 数据成本 | 调度同时考虑计算价格与数据传输 / 缓存 / 等待时间 | 大数据任务可能“算力便宜但整体更贵” |
| 恢复模型 | 优先显式 Checkpoint / Resume，再研究更透明的机制 | 不同框架的恢复协议差异大 |
| 路由可解释 | 展示选择节点的原因、预计时间、预计费用、风险 | 自动推荐错误会迅速降低信任 |
| Agent 边界 | Agent 负责理解与自动配置，不直接取代底层确定性执行系统 | Agent 幻觉导致错误环境或启动参数 |
| 平台边界 | ComputeAstra 负责统一执行，不等于短期自建所有云、存储和网络 | 基础设施投入过重，偏离轻资产验证路线 |

12  后续专题调研大纲

后续研究不再按“想到什么查什么”，而按影响产品决策的专题逐步完成。

12.1 A 组：用户与需求链路

| 专题 | 核心问题 | 建议产出 |
| --- | --- | --- |
| A1 用户任务地图 | 高校 / AI 工程师 / 渲染 / 中小企业分别有哪些高频任务？谁最痛？ | JTBD + 任务类型矩阵 + 5–10 个真实用户流程 |
| A2 当前使用成本 | 用户从代码到远端执行要做多少步骤？在哪些环节流失？ | 现状 Journey Map + 时间/认知成本 |
| A3 自动化接受度 | 用户愿意让平台自动决定什么？哪些必须手动控制？ | 自动/专业模式边界 |
| A4 Local Overflow | 本机算不动→外部算力的真实场景是否高频？ | 场景优先级 + Agent 原型需求 |

12.2 B 组：竞品与替代方案

| 方向 | 代表样本（初步） | 重点研究 |
| --- | --- | --- |
| 算力搜索 / 比价 | GPU 聚合/比价类站点 | 信息从哪里来？实时性？是否能直接下单？ |
| 算力 Marketplace | Vast.ai、国内 GPU 市场 | 资源接入、定价、信誉、节点控制、用户摩擦 |
| 弹性算力 / 批任务 | 共绩算力、GPU Cloud | 镜像/代码入口、调度逻辑、收益与供给机制 |
| Source → Cloud | Cloud Run / 类 Buildpack 平台 | 自动识别依赖和自动构建的边界与失败处理 |
| Docker / Local Offload | Docker Offload 等 | 本地交互如何映射到远程执行？卷、端口、缓存如何处理？ |
| Task Runtime / Multi-cloud | SkyPilot 等 | 任务规格、资源路由、Managed Job、失败恢复、K8s/Cloud Adapter |
| Model / Serverless | RunPod、Replicate 等 | 从代码/模型到 Worker / Endpoint 的封装方式 |

12.3 C 组：核心技术可行性

| 专题 | 需要回答的问题 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| C1 Auto Build | 没有 Dockerfile 时，主流 Python/CUDA 项目自动构建成功率能到多少？ | 选 20–50 个真实开源项目 PoC |
| C2 Runtime Isolation | 个人节点上最低可接受隔离层是什么？ | 容器 / gVisor / MicroVM 对比 |
| C3 Checkpoint Protocol | PyTorch / HF / Blender / 通用脚本如何声明恢复点？ | 先选 2–3 类任务实现标准协议 |
| C4 Resource Planner | 显存、时间、成本能否在运行前估计？误差多少？ | 静态特征 + 小规模 Profiling + Benchmark |
| C5 Router Objective | 价格、预计完成时间、可靠性、数据成本如何统一排序？ | 多目标模型 + 离线回放 |
| C6 Data Plane | 大文件同步、缓存、断点续传和数据本地性如何实现？ | 典型 1GB/10GB/100GB 场景测试 |
| C7 Node Trust | 如何量化节点稳定性与可信度？ | 故障日志 + Benchmark + reputation schema |

12.4 D 组：商业与合规

| 专题 | 关键问题 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| D1 供给经济性 | 个人/高校/企业为什么接入？实际可出租时长与可接受价格？ | 供给侧单位经济模型 |
| D2 需求支付意愿 | 用户为“省时间/省运维/自动恢复”愿意支付多少溢价？ | 定价与抽成假设 |
| D3 外部云关系 | 第三方云是竞品、供应商还是两者兼有？ | Build/Partner/Buy 边界 |
| D4 结算与支付 | 按时、按任务、按结果、预付/后付如何组合？ | 结算模型与资金链路 |
| D5 数据与网络合规 | 用户代码/数据跨节点、日志、远程执行涉及哪些合规要求？ | 阶段性合规清单 |

13  决策门与阶段性指标

每一轮调研都应该改变一个产品决策，而不是只增加知识。

| 决策门 | 关键问题 | “通过”意味着 | “不通过”时 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gate 1：Job 闭环 | 陌生用户能否不 SSH 完成一个标准任务？ | 进入 Phase 2 扩展任务类型 | 优先修产品链路，不扩资源规模 |
| Gate 2：Auto Build | 代码→可运行环境成功率和失败修复成本是否可接受？ | 把 Git / Source 作为主入口 | 继续以 Dockerfile/Image 为主 |
| Gate 3：Recovery | 显式 Checkpoint 是否能覆盖高价值任务？ | 分布节点可承载更长任务 | 聚焦短任务 / 高稳定节点 |
| Gate 4：Router | 自动选节点是否在成本/时间/成功率上稳定优于人工？ | 默认启用自动路由 | 保持推荐模式，不做强自动 |
| Gate 5：多资源池 | 外部云/企业集群接入是否能复用同一 Adapter/TaskSpec？ | 形成真正 Compute Router | 收敛资源类型，避免过度兼容 |
| Gate 6：Local Overflow | 本机→远端一键接管是否高频且高价值？ | 投入 Desktop Agent | 保留 Web/CLI 为主入口 |

13.1 建议跟踪的产品指标

| 指标 | 定义 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| Time-to-First-Run | 从提交项目到首次成功执行的时间 | 衡量环境与产品摩擦 |
| Task Success Rate | 无需人工介入完成的任务占比 | 衡量平台真实可用性 |
| Auto Build Success | Source 自动构建并运行成功占比 | 判断环境自动化成熟度 |
| Recovery Success | 故障后从 Checkpoint 恢复成功占比 | 衡量分布资源可承载性 |
| Estimated / Actual Error | 预估时间/费用与实际偏差 | Resource Planner / Router 的基础 |
| Idle-to-Task Conversion | 接入节点的空闲时间转化为真实执行的比例 | 供给网络价值 |
| User Ops Steps | 完成一个任务需要用户主动操作的步骤数 | 是否真正从“租机器”升级到“提交任务” |

14  文档体系与后续维护方式

本规划文档负责“为什么做、做成什么”；具体工程细节继续拆分维护。

| 文档 | 负责内容 | 与本文件关系 |
| --- | --- | --- |
| 《ComputeAstra 整体产品规划》 | 愿景、用户链路、模块边界、阶段路线、调研与决策门 | 本文件；产品母文档 |
| 《ComputeAstra 架构设计文档》 | 领域模型、TaskSpec、Artifact、Resource Planning、Scheduler、Reservation、Execution Backend、状态机、一致性 | 将本文件中的架构结论工程化 |
| 《ComputeAstra 任务创建与执行——前后端详细设计》 | 页面、按钮、前后端状态、页面跳转、数据库链路 | 承接具体用户体验与状态流 |
| 《ComputeAstra API 文档》 | 外部/内部 API、Worker/Adapter/Task/Artifact 等接口 | 保证多端和多资源接入的一致性 |
| 专题调研文档 | 竞品、Auto Build、Runtime、Router、Data Plane、合规等 | 回答第 12–13 章的问题并回填结论 |

14.1 后续更新流程

先在第 12 章选择一个专题，明确它对应哪个决策门。

产出调研/PoC 文档，保留证据、样本、失败案例和结论。

只把稳定结论回填到本规划文档；避免把所有调研细节塞进母文档。

若结论改变产品边界，优先更新第 3、4、9、10 章，再同步工程文档。

版本号按 V0.x（探索）→ V1.0（进入稳定执行）演进。

下一步建议 优先从两个专题开始：B 组“Task Runtime / Source→Cloud / Local Offload”竞品调研，以及 C1“Auto Build”技术 PoC。它们最直接决定 Phase 2 的产品入口和研发边界。

附录 A  术语表

用于后续产品、技术和商业沟通保持一致。

| 术语 | 本文定义 |
| --- | --- |
| Task-to-Compute | 把用户任务自动映射到可执行算力并完成运行的整体能力 |
| TaskSpec | 描述一次任务如何运行、需要什么资源、输入输出和恢复策略的标准对象 |
| ResourcePlan | 任务对 GPU/CPU/RAM/磁盘/网络和预计时间的需求估计 |
| Resource Graph | 平台对所有异构可用算力及其状态、价格、性能、信任信息的统一视图 |
| Compute Router | 根据任务与资源状态选择执行位置和策略的决策层 |
| Compute Adapter | 连接一种底层算力来源的标准适配器 |
| Runtime | 在节点上安全、可观测地运行用户代码的执行环境 |
| Artifact | 任务输入、Checkpoint、模型、日志、指标和最终结果等可持久化对象 |
| Job-level Recovery | 任务因故障中断后，基于 Checkpoint/Artifact 在原节点或新节点重新启动 |
| Local Compute Overflow | 本机资源不足时，把任务无感或低摩擦地转移到外部算力执行 |
| Interactive Session | 用户需要直接交互的临时计算环境 |
| Service | 长期运行并向外提供 API/端口的工作负载 |

文档结论摘要 ComputeAstra 的产品主线不是把 GPU Marketplace 做得更复杂，而是逐步把“资源市场”沉到底层：先连接供给，再建立任务执行层，最终形成面向分布式算力的 Compute Router，让用户从“租服务器”走向“提交任务”。